Администрация поселка Суринда

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» марта 2024 г.                                                                                                         № 11-п

«Об утверждении годового отчета за 2023 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Суринда»» на 2023 - 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления №19-п  от 12.05.2016г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Суринда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2023 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023 - 2025 годы   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Муниципального образования "поселок Суринда"  в сети «Интернет» (https://surinda-r04.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Суринда                                                                                               Т.А. Савватеева

Приложение

к постановлению

№ 11-п от 28.03.2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Суринда»  2023 – 2025 годы

Бюджет 2023 года и плановый период 2024-2025 годов  муниципального образования поселка Суринда утвержден Решением Суриндинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Суринда на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов» №143 от 28.12.2022г., сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2022-2026 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Суринда от №50-п  от 11.11.2022г.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден Решение Суриндинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Суринда на 2023 год  и плановый период 2024-2025 годов» №143 от 28.12.2022г. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течении финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на устойчивое развитие поселка Суринда, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2023 году решались следующие задачи:

Задача 1. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Суринда выполнена на 95%.

- Регистрация муниципального жилья

- Межевание земельных участков

- Задача 2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда выполнена на 100%

- - Строительство жилого дома

- - Капитальный ремонт муниципального жилого дома

- Задача 3. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения выполнена на 99,9%.

- Задача 4. Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда выполнена на 74%.

- Задача 5. Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда выполнена на  100%.

- - Содержание минерализованной полосы

- Задача 6. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда.

- Задача 7. Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Суринда.

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 67,1 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 95,1 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,4 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2023 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023-2025 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 6614,1 тыс. руб. или 95 процентов от утвержденных бюджетных назначений, по сравнению с 2022 годом расходы по программе сократились на 4187,7 тыс. руб.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2023 год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023-2025 годы в том числе: | 6958,1 | 6614,1 | -344,0 |  |  | 67,1 | 95,1 | 1,4 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Суринда» | 1117,8 | 1071,0 | -46,8 |  | 95,8 |  |  |  |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда» | 3592,9 | 3592,9 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 908,1 | 907,7 | -0,30 |  | 99,9 |  |  |  |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда» | 971,2 | 720,1 | -251,1 |  | 74 |  |  |  |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда» | 322,3 | 322,3 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Суринда» | 45,8 | 0,0 | -45,8 |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 469,9 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023-2025 годы в том числе: | 10801,8 | 6614,1 | 6113,6 | 5334,8 | 4846,1 | 33710,4 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Суринда» | 610,0 | 1071,0 | 1251,6 | 202,0 | 202,0 | 3336,6 |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда» | 8816,0 | 3593,0 | 2938,8 | 3126,6 | 2637,9 | 21112,3 |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 531,9 | 907,8 | 640,1 | 650,0 | 650,0 | 3379,8 |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда» | 688,8 | 720,1 | 968,9 | 1141,5 | 1141,5 | 4660,8 |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда» | 155,1 | 322,2 | 311,7 | 212,2 | 212,2 | 1213,4 |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| 1.7. Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |