Администрация поселка Суринда

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2025 г.                                                                                                         № 27-п

«Об утверждении годового отчета за 2024 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Суринда»» на 2023 - 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления №19-п  от 12.05.2016г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Суринда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023 - 2025 годы   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее Постановление на сайте Муниципального образования "поселок Суринда"  в сети «Интернет» (https://surinda-r04.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Суринда                                                                                               Т.А. Савватеева

Приложение

к постановлению

№ 27-п от 28.04.2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Суринда»  2023 – 2025 годы

Бюджет 2024 года и плановый период 2025-2026 годов  муниципального образования поселка Суринда утвержден Решением Суриндинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Суринда на 2025 год  и плановый период 2026-2027 годов» № 22 от 19.12.2024 г., сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023-2025 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Суринда от № 54-п  от 11.11.2024 г.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден Суриндинским поселковым Советом депутатов «О бюджете поселка Суринда на 2024 год  и плановый период 2025-2026 годов» № 22 от 19.12.2024 г. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течении финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на устойчивое развитие поселка Суринда, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2024 году решались следующие задачи:

- Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью, проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию. Модернизация и приобретение объектов муниципальной собственности исполнена на 91,7%

- Задача 2. Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений. Организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда исполнена на 100%.

- Задача 3. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка исполнена на 20,9%.

- Задача 4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства  муниципальной собственности исполнена на 92,6%.

- Задача 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения исполнена на 100%

- Задача 6. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

- Задача 7. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений. Обеспечение безопасности  жителей поселка

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 57,9 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 94,6 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,6 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2024 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023-2025 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 5813,7 тыс. руб. или 94,6 процентов от утвержденных бюджетных назначений, по сравнению с 2023 годом расходы по программе сократились на 800,5 тыс. руб.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2024 год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2023-2025 годы в том числе: | 6143,2 | 5813,7 | -329,5 |  |  | 57,9 | 94,6 | 1,6 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Суринда» | 1282,1 | 1176,0 | -106,1 |  | 91,7 |  |  |  |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда» | 2938,8 | 2938,8 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 143,2 | 30,0 | -113,2 |  | 20,9 |  |  |  |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда» | 1466,8 | 1358,1 | -108,7 |  | 92,6 |  |  |  |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда» | 310,8 | 310,8 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда» | 1,5 | 0,0 | -1,5 |  | 0 |  |  |  |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 405,3 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2022-2026 годы в том числе: | 6614,2 | 5813,7 | 8313,4 | 5054,2 | 4608,9 | 30404,4 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Суринда» | 1071,0 | 1176,0 | 1184,0 | 1067,9 | 67,9 | 4566,8 |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда» | 3593,0 | 2938,8 | 4650,0 | 2287,9 | 2797,5 | 16267,2 |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 907,8 | 30,0 | 699,3 | 120,2 | 165,3 | 1922,6 |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда» | 720,1 | 1358,1 | 1468,8 | 1266,8 | 1266,8 | 6080,6 |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда» | 322,3 | 310,8 | 308,8 | 308,9 | 308,9 | 1559,7 |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| 1.7. Муниципальная подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |