Администрация поселка Суринда

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11»   мая    2023 г.                                                                                                         № 34-п

«Об утверждении годового отчета за 2022 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Суринда»» на 2021 - 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления №19-п  от 12.05.2016 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Суринда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2021 - 2025 годы   согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда»  на 2021 – 2025 годы подлежит опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и размещению на Официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в сети «Интернет» (sp-surinda.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Суринда                                                                                               Т.А. Савватеева

Приложение

к постановлению

№ 34-п от 11.05.2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Суринда»  2021 – 2025 годы

Бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024 годов  муниципального образования поселка Суринда утвержден Решением Суриндинского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Суринда на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов» от 22.12.2021 г. № 116, сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2021-2025 годы утвержденной Постановлением администрации поселка Суринда от №54-п  от 11.11.2016г. (с изменениями от 10.11.2017г. № 38-п, 12.11.2018г. № 39-п, 31.05.2019г. №29-п, 13.11.2019г. №57-п, 08.05.2020г. №20-п, 11.11.2020г. №57-п, от 17.05.2021г. №34-п, от 11.11.2021г. №88-п, от 06.05.2022г. №17-п).

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден Суриндинским поселковым Советом депутатов «О бюджете поселка Суринда на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов» от 22.12.2021 г. № 116. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течении финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на устойчивое развитие поселка Суринда, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2021 году решались следующие задачи:

Задача 1. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Суринда выполнена на 50,7%.

- Регистрация муниципального жилья

- Межевание земельных участков

- Задача 2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда выполнена на 100%

- - Строительство жилого дома

- - Капитальный ремонт муниципального жилого дома

- Задача 3. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения выполнена на 100%.

- Задача 4. Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда выполнена на 99,6%.

- Задача 5. Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда выполнена на  99,9%.

- - Содержание минерализованной полосы

- Задача 6. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда.

- Задача 7. Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Суринда.

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 64,3 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 94,8 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,5 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2022 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2021-2025 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 10801,8 тыс. руб. или 94,8 процента от утвержденных бюджетных назначений, по сравнению с 2021 годом расходы по программе увеличились на 4978,8 тыс. руб.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2022 год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2021-2025 годы в том числе: | 11397,1 | 10801,8 | -595,3 |  |  | 64,3 | 94,8 | 1,5 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Суринда» | 1202,2 | 610,0 | -592,2 |  | 50,7 |  |  |  |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда» | 8816,0 | 8816,0 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 531,9 | 531,9 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда» | 691,8 | 688,8 | -3,0 |  | 99,6 |  |  |  |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда» | 155,2 | 155,1 | -0,1 |  | 99,9 |  |  |  |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 450,24 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Суринда» на 2021-2025 годы в том числе: | 5823,0 | 10801,8 | 6888,7 | 6311,4 | 5834,8 | 35659,7 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Суринда» | 860,2 | 610,0 | 1162,8 | 4132,0 | 1132,0 | 7897,0 |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Суринда» | 3288,8 | 8816,0 | 2938,8 | 210,9 | 2726,5 | 17981,0 |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Суринда и обеспечение безопасности дорожного движения» | 560,7 | 531,9 | 692,1 | 700,0 | 700,0 | 3184,7 |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Суринда» | 958,2 | 688,8 | 1071,2 | 991,2 | 991,2 | 4700,6 |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Суринда» | 155,1 | 155,1 | 322,3 | 275,8 | 283,6 | 1191,9 |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Суринда» | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |